Příloha k Rezervační smlouvě na RD Linea, parc.č. 763/6 a 7, P

PRAVIDLA KLIENTSKÝCH ZMĚN

RODINNÝCH DOMŮ

Obsah___________________________________________________________

- Uplatňování klientských změn

- Zásady klientských změn

- Kategorie klientských změn

- Termíny uplatnění klientských změn

- Postup při projednávání KZ

Pravidla klientských změn

- Uplatňování klientských změn

Uzavřením „Rezervační smlouvy“ (dále RS) na příslušný byt, dům, komerční plochy nebo ostatní prostory, umožňujeme klientovi uplatnit klientské změny do stanoveného termínu. Veškeré požadavky na klientské změny budou projednávány na příslušném pracovišti klientských změn a zaprotokolovány pod pořadovým číslem. Pouze za tyto klientské změny bere naše společnost odpovědnost.

- Zásady klientských změn

Přijímány budou takové KZ, které nezasahují do obvodových stěn, stropů, statiky objektů, svislých rozvodů všech medií, protipožárních opatření a budou bez jakéhokoliv dopadu do vnějšího vzhledu objektu (zásahy do fasády a vzhledu budovy kromě barevného řešení).

Vzhledem k celkové organizaci stavby si klient sám nezajišťuje dodávky materiálů nezbytných k provedení KZ mimo systém hlavního zhotovitele stavby.

Veškeré práce a dodávky jsou prováděny tímto zhotovitelem, který zajistí realizaci příslušné KZ.

KZ budou prováděny v souladu s platnými zákony, vyhláškami, normami a nebudou znehodnocovat ostatní objekty.

Koordinátor klientských změn:	Gabriela Berezněvová

Tel: 724 812 010

e-mail: bereznevova.sig@gmail.com

Stavební úpravy a technický dozor:	Bohuslav Sajler

Tel. 605 864 950

e-mail: bsajler.sig@gmail.com

Architekti:				Ing. Arch. Kristyna Šimonik

Tel: 776 266 604

e-mail: kristynasimonik@gmail.com

Ing. Arch. Zdeněk Šimonik

Tel: 776 130 178

e-mail: zdeneksimonik@gmail.com

KLIENTSKÉ CENTRUM:

ProCeram, a.s.

Šafránkova 1238/1

155 00  Praha 13 - Stodůlky

www.proceram.cz

Koupelny:				 Milan Hrabánek

Tel: 734 570 374

e-mail: milan.hrabanek@proceram.cz,

Ondřej Burdun

Tel: 734 570 229

e-mail: ondrej.burdun@proceram.cz

Dveře :					Ivana Kalousová

Tel: 734 571 529

e-mail: kalousova@development-sapeli.cz

Podlahy: 				Tomáš Věchet

Tel: 607 425 920

e-mail: vechet@barkotex.cz

Kuchyně: 				Martin Švenek

Tel: 734 421 711

e-mail: martin.svenek@proceram.cz

- Kategorie klientských změn

Klientské změny jsou rozděleny do dvou kategorií podle složitosti klientské změny, označených KZ 0, KZ 10.

KZ 0 – „klientská změna 0“ – bez poplatku

V této kategorii má klient možnost zaměnit standardní materiály za nadstandardní z nabídky Katalogu sortimentu klientských změn (dále jen KSKZ) nebo vystavených ve  vzorkovně v klientském centru. V této kategorii nebudou prováděny dispoziční změny.

Nabídka možností klientských změn

obklady a dlažby

umožňujeme výběr obkladů a dlažeb v koupelně, WC, zádveří a na terasu/balkón z několika různých variant, v různém barevném provedení

zařizovací předměty a baterie

umožňujeme výběr jednoho z několika setů zařizovacích předmětů a  baterií nabízených ve vzorkovně. Vybraná varianta je jednotná pro koupelnu a WC

interiérové dveře a dveřní kování

umožňujeme výběr z několika modelů a povrchů dveřních křídel (folie, dýha) a k nim odpovídajících obložek zárubní z nabízeného sortimentu. Zároveň je možné zaměnit typ a povrch dveřního kování z nabídky  vzorkovny. Změna otevírání dveří event. záměna levých za pravé dveře je také předmětem této KZ

vstupní dveře

umožňujeme výběr povrchové úpravy vnitřní strany dveřního křídla dle sortimentu nabídky vzorkovny. Dále je možná záměna za nabízený typ bezpečnostních dveří

podlahy

umožňujeme výběr z různých typů podlah v příslušné povrchové variantě

instalace pro kuchyňskou linku

umožňujeme provádět upřesnění stávajících vývodů v prostoru určeném pro kuchyňskou linku – vývody vody, kanalizace, - zásuvky elektro, vypínače, vývody elektro a vzduchotechniky (pro napojení digestoře). Je možné i přidání zásuvek silnoproudu, pro které platí bod elektroinstalace

elektroinstalace

umožňujeme posunutí a přidání slaboproudých (telefonních, televizních) a silnoproudých zásuvek

kuchyně

součástí standardní dodávky je základní modul kuchyňské linky o délce 			3 m bez spotřebičů. Finální podobu kuchyně a její výsledná cena je dle 			výběru klienta

Klient hradí pouze cenový rozdíl mezi standardním a nadstandardním dodávkou.

KZ 20 – „klientská změna 20“ – poplatek 20 000,- Kč (včetně DPH)

Požadavky na KZ v této kategorii budou s klientem projednávány vždy individuálně.

Tato kategorie umožňuje veškeré změny dle KZ0 a navíc úpravy vnitřních dispozic objektů  vyžadující konzultaci projektanta, vypracování projektové dokumentace apod. Náklady spojené s realizací veškerých uplatněných změn (např. konzultace projektanta, vypracování projektové dokumentace, stavební úpravy, úpravy instalací apod.) rovněž i cenový rozdíl mezi standardním a nadstandardním materiálem hradí klient.

- Termíny uplatnění klientských změn

Klient si po uzavření RS, v případě, že má zájem uplatnit klientské změny, domluví na odd. KZ termín schůzky.

Termíny pro uplatnění klientských změn, které jsou uvedeny v této příloze RS jsou pro klienta závazné a později nemohou být přijímány.

Pokud klient svůj požadavek na klientskou změnu osobně na pracovišti klientských změn neprojedná a následně neuzavře písemný Dodatek k RS či následně uzavřené SoD (SoSB), či neuhradí dohodnuté platby ve stanovených termínech, bude příslušný objekt vybaven realizačním standardem.

KZ 0.......do doby vydání stavebního povolení

KZ 20.....do doby vydání stavebního povolení

- Postup při projednávání KZ

Výběr materiálů

Ve vzorkovně v klientském centru jsou vystaveny vzorky stanoveného základního realizačního standardu vybavení objektu (obklady, podlahy, sanitární předměty apod.). Rovněž je ve vzorkovnách nabídka nadstandardních materiálů a výrobků.

Protokol změn

Požadavky klienta budou vždy projednávány na příslušných pracovištích klientských změn. Změny budou specifikovány v „Protokolu změn“ (dále PZ).

PZ musí být odsouhlasen a podepsán klientem (každý list protokolu) a rovněž pracovníkem odd. KZ. Toto se týká obou kategorií KZ.

U KZ 0 bude součástí Protokolu změn i „Oceněná specifikace KZ“.

Poplatek za KZ

Po podpisu PZ KZ 20 klient uhradí na náš účet poplatek na základě faktury. Poplatek nezahrnuje náklady na realizaci KZ, na konzultace s architektem a projektantem, náklady na úpravu projektu apod. Bez uhrazení poplatku nebude PZ předán zhotoviteli k ocenění.

Ocenění KZ

Prostřednictvím pracovníka klientských změn, který specifikuje požadavky klienta v PZ, bude zajištěno ocenění požadovaných změn. Ocenění KZ 20 provádí zhotovitel (přes koordinátora klientských změn) max. do 5 pracovních dnů od obdržení PZ od odd. KZ. V případě složité KZ, může zhotovitel požádat o prodloužení termínu s odd. KZ. V ocenění budou všechny náklady nutné ke zrealizování požadované KZ. Po zpracování ocenění bude klient okamžitě vyzván k projednání této ceny a ke konečnému odsouhlasení. Klient odsouhlasí ocenění nejpozději však do 5-ti pracovních dnů od jeho převzetí.

Dodatek KZ

U KZ 0 zároveň s Protokolem změn podepíše klient i Cenovou nabídku a Dodatek k SoD (SoSBK).

U KZ 20 – v případě, že klient bude souhlasit s oceněním příslušné KZ, do 5-ti dnů podepíše  Dodatek k SoSBK (dále Dodatek) na provedení KZ (bude vyzván budoucím prodávajícím). Tento Dodatek se stává nedílnou součástí SoSBK.

Na základě podepsaného Dodatku má klient povinnost uhradit 100 % dohodnuté ceny za KZ na náš účet pod dohodnutým variabilním a specifickým symbolem nejpozději v termínu uvedeném na faktuře za provedení KZ vystavené při podpisu Dodatku. Platbu nelze uhradit hotovostní platbou. Toto ujednání může být změněno v případě zahrnutí KZ do ceny objektu a úhrady prostřednictvím hypotečního úvěru. Tento požadavek musí klient nahlásit koordinátorovi klientských změn při zadání požadavků na KZ, jinak bude požadována platba předem na základě uzavřeného Dodatku.

Realizační příkaz

Na základě odsouhlasení ocenění klientem včasně provedené platby vydá pracovník klientských změn Realizační příkaz (dále RP) k vlastnímu provedení klientské změny v příslušném domě.

RP bude vyhotoven ve 3 provedeních, z nichž po jednou obdrží zhotovitel, projektový tým a pracovník odd. KZ k archivaci.

Odstoupení od KZ před podpisem Dodatku KZ

V případě, že klient nebude souhlasit s cenou a od klientské změny z tohoto nebo kteréhokoliv jiného důvodu odstoupí, klientovi bude vrácena alikvotní část poplatku za KZ 20. Odstoupení od požadovaných úprav dle Protokolu změn je možné do 5-ti dnů od předložení ocenění. Odstoupení bude písemně oboustranně potvrzeno na oddělení klientských změn formou zápisu s klientem.

Odstoupení od Dodatku KZ případně SoD (SoSB)

Odstoupení od Dodatku KZ bude písemně oboustranně potvrzeno na odd. KZ formou zápisu sepsaného s klientem.

Odstoupení od SoD (SoSB) bude písemně oboustranně potvrzeno na klientském centru stejnou formou.

Do 20-ti dnů bude klientovi provedeno vyúčtování všech plateb, vyúčtování prokazatelných nákladů vzniklých naší společnosti v souvislosti s realizací požadované KZ a s uvedením  objektu zpět do původního (standardního) stavu. V tom případě je poplatek za KZ 20 nevratný.

Každá nová KZ požadovaná po podpisu Dodatku bude posuzována samostatně dle těchto pravidel.

V Praze dne....................

...........................................................		....................................................................

Budoucí prodávající					Budoucí kupující